Розділ 12.

Методологія розробки.

1.Обрана методологія: ітеративна розробка з елементами Agile з використанням елементів підходу Scrum.

Вважаю, що для системи обліку робочого часу слід використати гнучку методологію  Agile з використанням елементів підходу Scrum. Чому? Тому що э потреба поступового уточнення вимог, швидко реагувати на зміну пріоритетів замовника. В якості даного проєкту  команда розробки розглядається як невелика кросфункціональна група ( я, як студент розробник, аналітик і частково тестувальник, викладач у ролі замовника/стейкхолдера). 
       Це узгоджується з принципами Agile, де важливі короткі ітерації, постійний зворотний зв’язок і поступове нарощування функціональності. Тобто проєкт розбито на короткі ітерації (типу «спринтів»), кожна з яких відповідає окремому блоку робіт. Є узгоджена мета (закрити певний розділ системного аналізу), короткі цикли планування (постановка завдань на практичних), та регулярний review в якості перевірки замовником(викладачем) проміжних результатів.

Структура системи та обрана мікросервісна логіка також узгоджується з Agile. Кожен сервіс (облік часу, управління відпустками, звітність, аутентифікація, аудит) можна розглядати як окремий елемент, який розробляється и тестується незалежно.

Структура ітерацій (спринтів):

Проєкт буде розбито на короткі ітерації, кожна з яких відповідає окремому блоку робіт із системного аналізу та проєктування:

Ітерація 1 - визначення предметної області, збір та аналіз вимог (Розділи 1–2).

Ітерація 2 - визначення користувачів, ролей та user stories (Розділи 3–4).

Ітерація 3 - UML-моделювання та діаграми послідовності (Розділ 5).

Ітерація 4 - архітектура системи та модель даних (Розділи 6–7).

Ітерація 5 - вибір СУБД, масштабування, безпека (Розділи 8–10).

Ітерація 6 - перспективи розвитку, методологія, документування (Розділи 11–13).